# Cronograma de Desenvolvimento — Sprint 0

### Planejamento e preparação

Duração: 1 semana

| História | Descrição | Responsável | Dia |
| --- | --- | --- | --- |
| H0.1 | Reunião inicial do projeto | Equipe | 11/05 |
| H0.2 | Levantamento de requisitos | Equipe | 11/05 |
| H0.3 | Definição das tecnologias | Equipe | 12/05 |
| H0.4 | Criação do repositório Git | Professor | 12/05 |
| H0.5 | Configuração do ambiente de desenvolvimento | Giovanni | 13/05 |
| H0.6 | Criação do banco de dados inicial e estruturação inicial do projeto | Guilherme | 18/05 |
| H0.7 | Criação do backlog de histórias | Gustavo | 19/05 |
| H0.8 | Revisão e validação do Sprint 0 | Professor |  |

# Divisão das Histórias

## Preparação do Projeto:

### História H0.1

Como equipe, realizamos uma reunião inicial para alinhar os objetivos do projeto, como nome definido para Skill Ex, um site plataforma em foco troca de habilidades didáticas.

### História H0.2

Levantamento de requisitos para definir as funcionalidades do sistema.

### História H0.3

Definir as tecnologias para iniciar o desenvolvimento corretamente, junto ao responsável do código

### História H0.4

Equipe, segue alimentando o repositório Git para para definição e alimentação do código.

### História H0.5

Inicio do desenvolvimento, configurando o ambiente para começar a programar.

### Historia H0.6

Criação do banco de dados inicial e estruturação inicial do projeto , obtendo um projeto de baixa fidelidade para exemplo

### História H0.7

Criação do backlog de histórias , iniciando a documentação de cronograma de desenvolvimento.